ПЛАН–ГРАФИК ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ КАМЕР И ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2017-2018 г.г.

| № п/п | Дата и время обслуживания | № тепловых камер, подлежащих ремонту | Объекты, отключаемые по горячей воде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с 8 ч. 30 м. 19.06.2017 г. до 14 ч. 30 м. 23.06.2017 г. | Правая магистраль с ответвлениями от ЦТП ТК 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110/1, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 79, 119, 119а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 | Общежитие 159, ул. Московская, дома 5а, 5б, 7, ЦРТДиЮ, СОШ № 1, ул. Комсомольская, дома 1, 2, 6, 10, 14, ул. Загородная, д. 2, ул. Киевская, дома 1, 3, СОШ № 2, ул. Труда, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ул. Строителей, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Детский сад «Березка», детский сад «Колокольчик», прачечная детского сада «Колокольчик» |
| 2. | с 9 ч. 00 м. 28.06.2017 г. до 14 ч. 00 м. 30.06.2017 г. | Ремонтные работы на тепловых сетях ул. Труда, д. 6 - ТК 128 с заменой участков ГВС | ул. Строителей, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3. | с 8 ч. 30 м. 10.07.2017 г. до 14 ч. 30 м. 14.07.2017 г. | Левая магистраль с ответвлениями от ТК 11, ТК 11/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 71, 72, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 110, 135, 51 | магазин ул. Московская, д. 13, ул. Уварова, д.6, ул. Московская, дома 14, 15, 17, ул. Ленинградская, дома 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, здание МЧС, ул. Киевская, дома 2а, 5а, 7, 10, 12, 13, 14, горбольница, детский сад «Сказка», СОВ, детский сад «Елочка», здания ВКХ, здания госпиталя, гостиница (289), магазин Лазурный, СОК, магазин ул. Московская, 12(«Магнит»), ул. Александрова, дома 7, 10, здание ДК, аптека «Лекарь» |
| 4 | с 8 ч. 30 м. 17.07.2017 г. до 14 ч. 30 м. 21.07.2017 г. | Левая магистраль с ответвлениями от ЦТП до ТК 11 ТК 1, 2, 3, 4, 5, 5в, 6, 6в, 7, 8, 9, 10, 54, 37в, 39в, 40, 41, 44, 45, 66, 67, 68, 70, 152 | Общежития 160, 30, 240, 415, солдатская столовая № 2, офицерская столовая (241), ул. Московская, дома 8, 10, ул. Уварова, дома 3,4, хлебозавод, кондитерский цех, здания банно-прачечного комбината, ул. Гвардейская, д. 5, здание полиции, ул. Советская, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, детский сад «Звездочка», аптека «Здравушка», ул. Московская, дома 1, 2, 3, 4, 6, пер. Тверской, дома 3, 4, пер. Садовый, дома 3, 4, бассейн |
| 5 | с 8 ч. 30 м. 07.08.2017г. до 18 ч. 00 м. 11.08.2017 г. | Оборудование и запорная арматура ЦТП, запорная арматура камеры распределения задвижек, ТК 1, 11, 14, 20, 99, уз.14а, 51 | Полная остановка всех потребителей |

Начальник котельной МУОП ЖКХ ЗАТО Озёрный                                     В.Н.Олейник