Администрация

закрытого административно - территориального образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 21.03.2022 |  | № 60 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 года № 371, на основании статьи 36 Устава ЗАТО Озерный Тверской области администрация ЗАТО Озерный постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Озерный от 09.11.2021 г. № 415:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» на 2022-2024 годы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022-2024 годы составляет 66 126,3 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2022 год – 31 791,2 тыс.руб.;

Подпрограмма 1 – 27 074,8 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 4 716,4 тыс. руб.

2023 год –17 027,1  тыс.руб.;

Подпрограмма 1 – 15 545,2 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 1 481,9 тыс. руб.

2024 год – 17 308,0  тыс.руб.;

Подпрограмма 1 – 15 787,4 тыс. руб.;

Подпрограмма 2 – 1 520,6 тыс. руб».

1.2. Подраздел III «Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы в целом» изложить в следующей редакции:

«11. Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы составляет 66 126,3 тыс. руб.

12. Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Задачи Подпрограммы | По годам реализации Муниципальной программы |  |  | Всего, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Ремонт, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный Тверской области» | 27 074,8 | 15 545,2 | 15 787,4 | 58 407,4 |
|  | Задача 1 «Капитальный, текущий и ямочный ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный с целью поддержания технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия» | 14 759,9 | 6 992,3 | 7 221,6 | 28 973,8 |
|  | Задача 2 «Сезонное содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный» | 12 314,9 | 8 552,9 | 8 565,8 | 29 433,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в ЗАТО Озерный Тверской области» | 4 716,4 | 1 481,9 | 1 520,6 | 7 718,9 |
|  | Задача 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области» | 4 716,4 | 1 481,9 | 1 520,6 | 7 718,9 |
|  | Задача 2 «Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, тыс.руб. | 31 791,2 | 17 027,1 | 17 308,0 | 66 126,3 |

2. Приложение 1 к муниципальной программе «Дорожное хозяйство ЗАТО озерный Тверской области» на 2022-2024 годы изложить в новой редакции (Приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А.Федотову.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети интернет (www.ozerny.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава ЗАТО Озерный                                                                             Н.А. Яковлева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 21.03.2022 г. № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной программе "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области - Администрация ЗАТО Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2022-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2022-2024 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача - задача подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дополнительный аналитический код |  |  |  |  |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы |  |  | Целевое (суммарное) значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | значение | год достижения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Программа "Дорожное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области" на 2022-2024 годы, всего | тыс.руб. | 31791,2 | 17027,1 | 17308,0 | 66126,3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цель программы "Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети ЗАТО Озерный, дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения на дорогах, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма" | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог в общей протяженности автомобильных дорог ЗАТО Озерный" | % | 45 | 55 | 65 | 65 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Увеличение доли благоустройнных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в общем количестве дворовых территорий" (Д=Nотр/Nобщ.*100%) | % | 20 | 25 | 30 | 30 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 "Ремонт, капитальный ремонт и содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс.руб. | 27074,8 | 15545,2 | 15787,4 | 58407,4 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 "Капитальный, текущий и ямочный ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный с целью поддержания технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия" | тыс.руб. | 14759,9 | 6992,3 | 7221,6 | 28973,8 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Увеличение доли улично-дорожной сети, отвечающая современным эксплуатационным требованиям в общем объеме улично-дорожной сети" | % | 69 | 78 | 86 | 86 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Увеличение доли дорог общего пользования местного значения отвечающих современным эксплуатационным требованиям и увеличенной транспортной нагрузке" | % | 24 | 25 | 26 | 26 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.001 "Ямочный и текущий ремонт улично-дорожной сети ЗАТО Озерный" | тыс.руб. | 1650,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3650,0 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь отремонтированного дорожного покрытия улично-дорожной сети" | кв.м | 3846 | 3846 | 3846 | 11538 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество улиц с усовершенствованным дорожным покрытием" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | Б |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия 1.002 "Изготовление рабочей документации на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети" | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество реализованных проектов в соответствии с ранее разработанной проектной документацией" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество разработанной проектной документации на ремонт улично-дорожной сети" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 5 | Л |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.003 "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в ЗАТО Озерный" | тыс.руб. | 2798,4 | 1158,5 | 1204,3 | 5161,2 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Ремонт улицы Московская в ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс.руб. | 1229,80 | 0,00 | 0,00 | 1229,80 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Увеличение доли отремонтированных дорог, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения" | % | 25 | 28 | 30 | 30 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия 1.004 "Субсидия на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети" | тыс.руб. | 10111,5 | 4633,8 | 4817,3 | 19562,6 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Ремонт улицы Московская в ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс.руб. | 10111,50 | 0,00 | 0,00 | 10111,50 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Увеличение доли отремонтированных дорог, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения" | % | 30 | 35 | 40 | 40 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 "Сезонное содержание улично-дорожной сети ЗАТО Озерный" | тыс.руб. | 12314,9 | 8552,9 | 8565,8 | 29433,6 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Соответствие улично-дорожной сети ЗАТО Озерный нормативным требованиям содержания" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Обеспечение безопасности участников дорожного движения и уменьшение дорожно-транспортного травматизма" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Г |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 2.001 "Предоставление субсидий МБУ "Дорсервис ЗАТО Озерный" | тыс.руб. | 12314,9 | 8552,9 | 8565,8 | 29433,6 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь улично-дорожной сети соответствующей нормативным требованиям содержания" | кв.м | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям содержания" | кв.м | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 "Осуществление муниципального дорожного контроля" | да/нет | да | да | да | да | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество проверок муниципального дорожного контроля содержания автомобильных дорог" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество предписаний о выявленных нарушениях и необходимости их устранения на объектах улично-дорожной сети" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 "Ремонт и благоустройство дворовых территорий, проездов к дворовым территориям в ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс.руб. | 4716,4 | 1481,9 | 1520,6 | 7718,9 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области" | тыс.руб. | 4716,4 | 1481,9 | 1520,6 | 7718,9 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Увеличение доли благоустройнных дворовых территорий многоквартирных жилых домов" (Д=Nотр/Nобщ.*100%) " | % | 25 | 28 | 36 | 36 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Увеличение доли покрытия дворовыхх территорий многоквартирных жилых домов современным автодорожным покрытием" | % | 23 | 30 | 35 | 35 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 2 | Л |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.001 "Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий с учетом современных технических требований" | тыс.руб. | 2103,1 | 296,4 | 304,1 | 2703,6 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь усовершенствованного асфальтобетонного покрытия на дворовой территории" | кв.м | 550 | 200 | 200 | 950 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь асфальтобетонных тротуаров на придомовых территориях многоквартирных жилых домов" | кв.м | 70 | 20 | 20 | 110 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1.002 "Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" | тыс.руб. | 2613,3 | 1185,5 | 1216,5 | 5015,3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Площадь усовершенствованного асфальтобетонного покрытия на дворовой территории" | кв.м | 550 | 200 | 200 | 950 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Площадь асфальтобетонных тротуаров на придомовых территориях многоквартирных жилых домов" | кв.м | 70 | 20 | 20 | 110 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 1.003 "Привлечение собственников жилых помещений в многоквартирных домах к работам по благоустройству дворовых территорий" | да/нет | да | да | да | да | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество организованных собраний жильцов по вопросам благоустройства дворовых территорий" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество принятых решений по благоустройству дворовых территорий" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2 "Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области" | да/нет | да | да | да | да | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Увеличение протяженности проездов соответствующих современным дорожным нагрузкам в общей протяженности проездов" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Увеличение доли проездов к дворовым территориям отвечающим организации безопасности дорожного движения" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.001 "Проведение мониторинга состояния проездов" | да/нет | да | да | да | да | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество обследованных проездов" | шт. | 2 | 2 | 2 | 6 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество проездов, включенных в муниципальную программу с целью проведения их ремонта" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Административное мероприятие 2.002 "Осуществление муниципального дорожного контроля в отношении проездов к дворовым территориям" | да/нет | да | да | да | да | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 "Количество проведенных проверок" | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 "Количество выписанных предписаний и предупреждений об устранении выявленных нарушений" | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |