Приложение к постановлению

администрации ЗАТО Озерный

от 08.11.2018 г. № 356

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЗАТО ОЗЕРНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области»

на 2019-2021 годы

ЗАТО Озерный Тверской области

2018 год

Паспорт

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2019-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2019-2021 годы |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрация закрытого административно-территориального образования Озерный Тверской области |
| Администраторы муниципальной программы | Администрация ЗАТО Озерный Тверской области  МБУ «Дворец спорта ЗАТО Озерный» |
| Срок реализации муниципальной программы | Настоящая Программа реализуется в течении 2019 – 2021 годов |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории ЗАТО Озерный Тверской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проведение капитального ремонта жилищного фонда |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области и их инженерной инфраструктуры» (Далее – Подпрограмма 1);  Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области» (Далее – Подпрограмма 2). |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли населения удовлетворенных предоставляемой услугой по горячему водоснабжению. |
| Уменьшение уровня износа коммунальной инфраструктуры и увеличение надежности и безопасности ее функционирования. |
| Благоустройство территории ЗАТО Озерный и содержание территории в нормативном санитарном состоянии. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограммы. | Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2019-2021годы составляет 27 172,8 тыс.руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:  Подпрограмма 1:  2019 год – 4 662,8 тыс.рублей;  2020 год – 2 350,0 тыс.рублей;  2021 год –2 350,0 тыс.рублей.  Подпрограмма 2:  2016 год – 7 492,9 тыс.рублей;  2017 год – 5 161,6 тыс.рублей;  2018 год – 5 155,5 тыс.рублей. |

**Раздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

**Подраздел I**

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития.**

1. В ЗАТО Озерный услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения обеспечено 10,92 тыс. человек. Гарантирующим поставщиком услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории ЗАТО Озерный признана организация МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный. На момент передачи теплового хозяйства из ведения Министерства обороны РФ в муниципальную собственность износ оборудования котельных, наружных сетей теплоснабжения уже составлял 80-100%. Для восстановления эксплуатационных характеристик на теплоисточниках, а также транспортирующих магистралях необходимы большие финансовые вложения. С момента передачи объектов теплохозяйства выполнялись работы только для обеспечения безаварийной работы системы, а на работы капитального характера и модернизацию теплового хозяйства финансовых средств не было.

Необходимо оказание бюджетной поддержки на модернизацию объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий.

Внешний облик ЗАТО Озерный, являющигося местом дислокации дивизии ракетных войск стратегического назначения, непосредственной связан с его благоустроенностью.

Жилищный фонд ЗАТО Озерный представлен 82 домами из которых 68 многоквартирные. Основная застройка домов проводилась на территории ЗАТО Озерный в период 1970-1980 годах. С этого времени проводились частичные капитальные ремонты элементов и конструкция. Домам требуются капитальные вложения для приведения технических характеристик к нормативному состоянию.

**Подраздел II**

**Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы.**

2. К наиболее актуальным проблемам жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Озерный относятся:

а) системы теплоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов в настоящее время характеризуются следующими негативными технико-экономическими показателями:

-износ сетей и оборудования, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

-высокий уровень фактических потерь тепловой энергии и воды;

-низкая гидравлическая устойчивость трубопроводов.

б) техническое состояние жилищного фонда в настоящее время характеризуется как удовлетворительное, но необходимо вложение немалых средств в капитальный ремонт жилфонда. Износ подводящих инженерных коммуникаций к многоквартирным домам достиг уже 100%.

в) в жилых домах 1961-1970 годов постройки проектом не было предусмотрено горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение было выполнено хозспособом, без учета реконструкции подводящих и обратных трубопроводов.

г) в домах 1961-1970 годов постройки необходимо провести модернизацию и увеличение мощности электроснабжения.

д) в домах с ограждающими конструкциями – сборные железобетонные панели необходимо выполнить утепление наружных стен.

**Раздел II**

**Цели муниципальной программы.**

**Подраздел I**

**Перечень целей муниципальной программы.**

3. Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории ЗАТО Озерный Тверской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проведение капитального ремонта жилищного фонда

**Подраздел II**

**Перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели Муниципальной программы.**

4. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами»;

б) показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»;

в) показатель 3 «Улучшение благоустроенности территории проживания граждан ЗАТО Озерный»;

5. Значение показателей цели Муниципальной программы по годам ее реализации и описание характеристик показателей цели Муниципальной программы представлены в Приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

**Раздел III**

**Подпрограммы.**

6.Реализация Муниципальной программы достигается посредством выполнения следующей подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области и их инженерной инфраструктуры»;

Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области»

**Подраздел I**

**Перечень задач подпрограммы.**

Выполнение подпрограммы 1 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области и их инженерной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма 1) осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы 1 «Повышение надежности сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения» (далее – задача 1 Подпрограммы 1);

б) задача 2 Подпрограммы 1 « Повышение производственной и промышленной безопасности» (далее – задача 2 Подпрограммы 1).

Выполнение подпрограммы 2 «Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области» (далее – Подпрограмма 2) осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 Подпрограммы 2 «Повышение уровня внешнего благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан» (далее – задача 1 Подпрограммы 2);

б) задача 2 Подпрограммы 2 «Повышение ответственности жителей ЗАТО Озерный за состояние территории» (далее – задача 2 Подпрограммы 2).

**Подраздел II**

**Перечень показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы.**

8. Показателями, с помощью которых оценивается решение задачи 1 Подпрограммы 1, являются:

а) показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 «Снижение теплопотерь на участках подачи тепла»;

б) показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 «Повышение производственной и промышленной бкезопасности».

9. Показателями, с помощью которых оценивается решение задачи 2 Подпрограммы 1, являются:

а) показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 «Количество отремонтированных капитальным ремонтом элементов домов»;

б) показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 1 «Удовлетворенность жителей условиями проживания».

10. Показателями, с помощью которых оценивается решение задачи 1 Подпрограммы 2, являются:

а) показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 «Содержание территории ЗАТО Озерный в нормативном состоянии»;

б) показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 2 «Увеличение степени благоустроенности территории общего пользования и отдыха детей и взрослых».

11. Показателями, с помощью которых оценивается решение задачи 2 Подпрограммы 2, являются:

а) показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2 «Приведение территории ЗАТО Озерный в нормативное состояние»;

б) показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2 «Уменьшение расходов бюджета на мероприятия связанные с очисткой территории».

12. Значение показателей задач Программы по годам ее реализации, описание характеристик показателей задач Подпрограмм представлены в Приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

**Подраздел III**

**Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы в целом.**

16. Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы составляет 27 172,8 тыс. руб.

17. Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограмм по годам их реализации в разрезе задач, представлен в Таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи Подпрограммы | По годам реализации Муниципальной программы | | | всего, тыс.руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области и их инженерной инфраструктуры» | 4 662,8 | 2 350,0 | 2 350,0 | 9 362,8 |
| 1 | Задача 1  «Повышение надежности сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения» | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 |
| 2 | Задача 2  «Капитальный ремонт и ремонт элементов многоквартирных домов» | 4 662,8 | 2 200,0 | 2 200,00 | 9 062,8 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области» | 7 492,9 | 5 161,6 | 5 155,5 | 17 810,0 |
| 3 | Задача 1  «Повышение уровня внешнего благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан» | 7 292,9 | 4 961,6 | 4 955,5 | 17 210,0 |
| 4 | Задача 2  «Ответственность жителей ЗАТО Озерный за состоянии территории ЗАТО Озерный» | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Итого, тыс.руб. | | 12155,7 | 7511,6 | 7505,5 | 27 172,8 |

**Подраздел IV**

**Механизм управления и мониторинга реализации программы**

**Подраздел I**

**Управление реализацией программы**

18. Управление реализацией программы предусматривает:

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Муниципальной программы между структурными подразделениями администрации ЗАТО Озерный;

б) определение мероприятий по реализации Муниципальной программы и распределение их между структурными подразделениями администрации ЗАТО Озерный;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений и исполнителей администратора Муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации Муниципальной программы.

19. Администратор Муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией Муниципальной программы.

20. Ежегодно в срок до 15 января администратор Муниципальной программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации Муниципальной программы.

21. Ежегодный план мероприятий по реализации Муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями администратора Муниципальной программы.

22. Администратор Муниципальной программы осуществляет управление реализацией Муниципальной программы в соответствии с утвержденным ежегодным планом мероприятий по реализации Муниципальной программы.

23. Структурные подразделения и ответственные исполнители администратора Муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение Муниципальной программы.

**Подраздел II.**

**Мониторинг реализации программы.**

24. Мониторинг реализации Муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации Муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора Муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора Муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию Муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

25. Мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы;

б) информации о достижении запланированных показателей программы.

26. Источниками информации для проведения мониторинга реализации программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации программы;

б) отчеты ответственных исполнителей администратора Муниципальной программы о реализации программы;

в) другие источники.

27. Мониторинг реализации программы осуществляется в течении всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения ежегодного плана мероприятий по реализации программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации программы;

в) формирование отчета о реализации программы за отчетный финансовый год;

г) проведение экспертизы отчета о реализации программы за отчетный финансовый год.

28. К отчету о реализации программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресурсов и достижения запланированных значений показателей программы до окончания срока ее реализации;

в) результаты деятельности администратора Муниципальной программы по управлению реализацией Муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией Муниципальной программой;

г) оценку эффективности реализации программы за отчетный финансовый год.

29. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор Муниципальной программы представляет отчет о реализации программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Финансовый отдел администрации ЗАТО Озерный Тверской области.

**Подраздел III.**

**Взаимодействие администратора Муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятия, со средствами массовой информации.**

30. Администратор Муниципальной программы при ее реализации взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями:

# а) обеспечивает заключение муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

# б) обеспечивает привлечение организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций по вопросам реализации мероприятий муниципальной программы;

# в) обеспечивает публичность (открытость), достоверность информации о реализации мероприятий муниципальной программы, целевых показателях муниципальной программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в мероприятиях муниципальной программы, в том числе в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Подраздел IV.**

**Анализ рисков реализации программы и меры по управлению рисками.**

31. В процессе реализации Муниципальной программы могут появиться внешние и внутренние риски.

32. К внешним рискам относятся:

а) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

б) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

33. К внутренним рискам относятся:

- риск не достижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации Муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 25.12.2018 г. № 444 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2019-2021 годы | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2019-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области - Администрация ЗАТО Озерный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2019-2021 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2019-2021 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задача - задача подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Дополнительный аналитический код | | | | | | | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код администратора программы | | | раздел | | подраздел | | классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **1** | **0** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2018-2020 годы, всего** | **тыс.руб.** | **11918,2** | **7511,6** | **7505,5** | **26935,3** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель программы** "Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории ЗАТО Озерный Тверской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проведение капитального ремонта жилищного фонда" | х | х | х | х | х | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами"* | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Уровень износа коммунальной инфраструктуры"* | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 3 "Улучшение благоустроенности среды проживания граждан ЗАТО Озерный"* | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **1** | **0** | **6** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный и их инженерной инфраструктуры"** | тыс. руб. | **4662,8** | **2350,0** | **2350,0** | **9362,8** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1**  "Повышение надежности сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения" | тыс.руб. | 1300,0 | 150,0 | 150,0 | 1600,0 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Снижение теплопотерь на участках подачи тепла"* | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Повышение производственной и промышленной безопасности"* | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **1** | **0** | **6** | **1** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Л** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001 "Капитальный ремонт инженерных сетей многоквартирных жилых домов"** | **тыс.руб.** | **1300,0** | **150,0** | **150,0** | **1600,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Протяженность внутернней системы канализации, отремонтированная капитальным ремонтом"* | м. | 70 | 0 | 0 | 70 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Экономия расхода энергоресурсов "* | % | 5 | 5 | 5 | 15 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 1.002 "Организация работы с жителями многоквартирных жилых домов об экономии энергетических ресурсов"** | **да/нет** | **да** | **да** | **да** | **да** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество проведенных общедомовых собраний"* | шт. | 10 | 10 | 10 | 30 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Экономия расхода энергоресурсов "* | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2** "Капитальный ремонт и ремонт элементов многоквартирных домов" | тыс.руб. | 3362,8 | 2200,0 | 2200,0 | 7762,8 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1"Количество отремонтированных капитальным ремонтом элементов домов"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Удовлетворенность жителей условиями проживания"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **1** | **0** | **6** | **1** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Л** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.001 "Изготовление проектно-сметной документации на капитальные ремонты"** | **тыс.руб.** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **600,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1**"Количество изготовленных проектов"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2**"Обеспечение качества проведенных работ"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **1** | **0** | **6** | **1** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **2** | **Л** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.002 "Капитальный ремонт элементов многоквартирных жилых домов"** | **тыс.руб.** | **3162,8** | **2000,0** | **2000,0** | **7162,8** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество отремонтированных подъездов домов"* | шт | 7 | 5 | 5 | 17 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Количество жителей удовлетворенных условиями проживания "* | чел. | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 2 "Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области "** | тыс. руб. | **7255,4** | **5161,6** | **5155,5** | **17572,5** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1** "Повышение уровня внешнего благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан" | тыс.руб. | 7055,4 | 4961,6 | 4955,5 | 16972,5 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1"Содержание территории ЗАТО Озерный в нормативном состоянии"* | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Увеличение степени благоустроенности территорий общего пользования и отдыха детей и взрослых"* | кв.м | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.001 "Озеленение территорий общего пользования (посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, вырубка сухостоя и прореживание кустарников)"** | **тыс.руб.** | **650,0** | **650,0** | **650,0** | **1950,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Улучшение санитарного состояния территории"* | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2**"Благоустройство улиц, площадей и мест отдыха"* | км | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,89 | 2021 |
| **0** | **4** | **3** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.002 "Благоустройство территорий спортивных площадок"** | **тыс.руб.** | **1208,0** | **0,0** | **0,0** | **1208,0** | **2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Площадь благоустройства"* | кв.м | 350 | 0 | 0 | 350 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2"Улучшение эстетического вида территорий общего пользования"* | % | 90 | 0 | 0 | 90 | 2019 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **3** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.003 "Содержание наружного электроосвещения, в том числе затраты на электроэнергию"** | **тыс.руб.** | **3433,7** | **3500,0** | **3500,0** | **10433,7** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1"Обеспечение безопасности нахождения граждан на улице в темное время суток"* | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Экономия энергоресурсов"* | % | 5 | 5 | 5 | 15 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **4** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.004 "Наружное оформление территории ЗАТО Озерный в период проведения праздников, организация праздничных мероприятий"** | **тыс.руб.** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **1050,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Приобретение элементов для праздничного оформления территории многоразового использования"* | шт | 15 | 15 | 15 | 45 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2**"Улучшение эстетического вида территорий общего пользования"* | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **5** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.005 "Формирование комфортной городской среды"** | **тыс.руб.** | **1250,000** | **300,000** | **300,000** | **1850,000** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество благоустроенных дворовых территорий"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Благоустройство городского парка и зон отдыха жителей ЗАТО Озерный"* | кв.м | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **5** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **1** | **0** | **5** | **5** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.006 "Субвенции на осуществление органами местного самоуправления по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных"** | **тыс.руб.** | **163,7** | **161,6** | **155,5** | **480,8** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество отловленных безнадзорных животных"* | шт | 50 | 50 | 50 | 150 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2"Обеспечение безопасности проживания граждан ЗАТО Озерный на территории"* | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2** "Ответственность жителей ЗАТО Озерный за состояние территории ЗАТО Озерный" | тыс.руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Приведение территории ЗАТО Озерный в нормативное состояние"* | % | 80 | 80 | 90 | 90 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Уменьшение расхода бюджета на мероприятия связанные с очисткой территорий общего пользования"* | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 2021 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Б** |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.001 "Санитарная очистка территорий общего пользования, ликвидация стихийных свалок"** | **тыс.руб.** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **600,0** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Площадь территории отвечающей санитарно-эпидемиологическим и нормативным требованиям содержания территории"* | % | 80 | 80 | 90 | 90 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2"Уменьшение количества стихийных свалок"* | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Административное мероприятие 2.002 "Привлечение трудовых коллективов ЗАТО Озерный к поддержанию порядка на территориях общего пользования"** | да/нет | **да** | **да** | **да** | **да** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 1 "Количество привлеченных трудовых коллективов"* | шт. | 25 | 25 | 25 | 75 | 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Показатель 2 "Площадь территории, приведенная в нормативное состояние трудовыми коллективами"* | кв.м | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2021 |