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Администрация
закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2026










          № 112
О внесении изменений в постановление № 68 от 19.05.2026 «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов»

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 9, 36 Устава ЗАТО Озерный, в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, администрация ЗАТО Озерный постановляет:
1. Внести изменения в постановление № 68 от 19.05.2026 г. «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов».

2. Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов изложить в новой редакции: (приложение № 2).

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Дни Озерного» и размещению на официальном сайте ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).
Исполняющий обязанности главы

администрации ЗАТО Озерный



                     А.Н. Комаров
	Приложение № 2 к постановлению


	Администрации ЗАТО Озёрный


	от 29.07.2026 года № 112  



	Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
 и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026 - 2027 годов


	Наименование объекта (ответственный исполнитель)
	Наименование планируемых работ
	Объём работ
	Планируемые затраты, тыс. руб.
	Срок исполнения

	МБДОУ детский сад № 1 ЗАТО Озерный (Голованова М.Е.)
	Гидравлические испытания системы отопления
	1
	60,00
	до 01 августа

	
	Итого:
	 
	60,00
	 

	МБДОУ детский сад № 2 ЗАТО Озерный (Атрощенко А.Р.)
	Гидравлические испытания системы отопления
	1
	50,00
	Июнь

	
	Итого:
	 
	50,00
	 

	МБДОУ детский сад № 4 ЗАТО Озерный (Чайковская О.А.)
	Гидравлические испытания, промывка и консервация системы отопления
	10,8 м³
	100,00
	до 01 августа

	
	Демонтаж радиаторов чугунных
	3 шт.
	
	

	
	Итого:
	 
	100,00
	 

	МБДОУ детский сад № 5 ЗАТО Озерный (Михалева С.В.)
	Консервация системы отопления, промывка и гидравлические испытания системы отопления
	1
	50,00
	Июль

	
	Итого:
	 
	50,00
	 

	МБДОУ детский сад № 6 ЗАТО Озерный (Стебихова Н.Ю.)
	Гидравлические испытания, промывка и консервация системы отопления
	1
	50,00
	Июль

	
	Итого:
	 
	50,00
	 

	МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный (Сташкова Н.П.)
	Промывка, опресовка, ревизия узлов ввода элеваторных узлов 
	1 шт.
	107,50
	Июнь-июль

	
	Обслуживание внутренней системы отопления здания № 2
	 
	199,50
	Июнь-июль

	
	Побелка потолков в туалетных комнатах зданий №1, №2
	 
	117,45
	Июль

	
	Частичный ремонт раздевалок спортивного зала зд. № 2 этаж 1)
	 
	54,27
	Июль

	
	Покраска пола спортивного зала зд. № 2 этаж 1
	 
	74,33
	Июль

	
	Покрытие пола лаком 2,3,4 этажей здания №3, покраска пола 2 этажа здания №2
	
	110,67
	Июль

	
	Итого:
	 
	663,71
	 

	МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный (Шигина А.А.)
	Выполнение работ по текущему обслуживанию системы отопления с консервацией, гидравлическими испытаниями и промывкой
	1
	100,00
	до 01 августа

	
	Итого:
	 
	100,00
	 

	МБУ ДО ЦРТДиЮ (Грахов Ю.А.)
	Промывка без дезинфекции трубопроводов Ø до 50 мм
	350 м
	13,00
	Июль

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ø до 100 мм
	15 м
	1,50
	Июль

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ø до 50 мм
	350 м
	27,00
	Июль

	
	Промывка без дезинфекции трубопроводов Ø до 100 мм
	15 м
	0,70
	Июль

	
	Замена монометров системы теплоснабжения
	4 шт.
	6,00
	Июль

	
	Замена терморегулятора  чугунного радиатора отопления на вентели
	8 шт.
	3,20
	Июль

	
	Замена вентилей системы водлснабжения Ø 20 мм
	4 шт.
	2,00
	Июль

	
	Слив и наполнение водой системы отопления 
	17 292 м³
	11,00
	Июль

	
	Замена шарового крана Ø 50 горячего водоснабжения
	1 шт.
	0,50
	Июль

	
	Замена арматуры сливного бачка 
	4 шт.
	1,00
	Июль

	
	Замена смесителей
	4 шт.
	2,40
	Июль

	
	Смена сифонов 
	3 шт.
	1,50
	Июль

	
	Устранение засора канализационных труб
	2 м
	0,50
	Июль

	
	Ремонт плиточного покрытия кабинетов 308, 316, коридоров 1, 2, 3-х этажей   
	7 м²
	1,00
	Июль

	
	Итого:
	 
	71,30
	 

	МБУ ДСДиЮ ЗАТО Озёрный (Сымзынич А.И.)
	Приобретение запорной арматуры (стальные шаровые краны фланцевые) для  трубопровода водоснабжения
	4 шт.
	21,03
	Май

	
	Частичный ремонт канализационной системы здания с заменой трубопровода канализации
	5 м
	15,00
	Апрель

	
	Приобретение радиаторов отопления
	3 шт.
	34,77
	Май

	
	Замена аварийных радиаторов отопления в бассейне
	2 шт.
	8,00
	Май-июнь

	
	Гидростатическое испытание на герметичность и промывка системы отопления
	основное здание и здание пристройки
	60,00
	Август

	
	Частичный ремонт вентиляции в мужских раздевальных помещениях
	 
	15,00
	Июнь-июль

	
	Поверка прибора учета горячего водоснабжения
	1 шт.
	71,50
	Сентябрь

	
	Замена ламп в светильниках в универсальном спортивном зале
	5 шт.
	14,00
	Август

	
	Приобретение светодиодных светильников с целью замены светильников с галогеновыми лампами в универсальном спортивном зале
	16 шт.
	40,00
	Июнь

	
	Итого:
	 
	279,30
	 

	МБУ ДК АТО Озерный (Бобкова Н.И.)
	Обслуживание системы холодного водоснабжения (промывка, опрессовка)
	1 ед.
	150,00
	Август-сентябрь

	
	Текущий ремонт переднего фасада здания 
(штукатурка, покраска) 
	1 ед.
	234,00
	Август-сентябрь

	
	Итого:
	 
	384,00
	 

	МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озёрный (Хапов А.И.)
	Замена пластиковых шлангов на шланги в металлической оплетке к сливным бачкам
	5 шт.
	1,84
	Июнь-август

	
	Ремонт металлической входной двери с заменой уплотнительных резинок и обратной металлической поверхности
	1 шт.
	2,50
	Июль

	
	Покраска дверей, порогов, подоконников, радиаторов
	3 шт.
	5,40
	Июль-август

	
	Замена вентелей на трубах отопительных радиаторов
	2 шт.
	0,80
	Июнь-июль

	
	Замена запорной арматуры  в сливных бачках туалетов
	3 шт.
	2,10
	Июнь 2026- май 2027

	
	Замена линолиума в канцелярии
	1 шт.
	3,75
	Август

	
	Ремонт стыков линолиума в помещениях
	3 шт.
	3,00
	Май-июнь

	
	Замена дверных замков
	6 шт.
	3,00
	Май

	
	Итого:
	 
	22,39
	 

	МКУ «АТС ЗАТО Озёрный» (Зинягина Е.П.)
	Гидравлическое испытание, промывка системы отопления
	1
	80,00
	Август-сентябрь

	
	Итого:
	 
	80,00
	 

	МБУ «Дорсервис ЗАТО Озёрный» (Катышев Д.В.)
	Закупка запасных запчастей для техники
	 
	100,00
	до 01.10.2026

	
	Пополнение запасов топлива
	12200 л
	840,00
	до 01.11.2026

	
	Пополнение запасов ПГС, соли
	150 м³
	120,00
	до 01.11.2026

	
	Закупка ручного инвентаря для работы в зимний период
	4 шт.
	5,00
	до 01.09.2026

	
	Ремонт кровли помещений по адресу: ул. Железнодорожная, д.1; ул. Победы, д.1Б
	 
	100,00
	до 01.09.2026

	
	Закупка расходных материалов (масла, антифризы, специальные незамерзающие жидкости)
	150 л.
	50,00
	до 01.10.2026

	
	Обеспечение персонала спецодеждой в пределах норм
	9 шт.
	100,00
	до 01.09.2026

	
	Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты и гигиены
	170 шт.
	20,00
	до 01.09.2026

	
	Итого:
	 
	1335,00
	 

	ООО "УК ЖилСервис ЗАТО Озерный"(Сидоров О.А.)
	Благоустройство придомовой территории (в т.ч. ремонт скамеек, замена урн)
	1 ед
	215,78
	июнь -сентябрь

	
	Ремонт оконных и дверных заполнений
	1 ед
	161,12
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт крылец и отмосток
	1 ед
	2 820,36
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт фасадов и цоколей
	1 ед
	1 458,32
	июнь -сентябрь

	
	Герметизизация межпанельных швов
	1 ед
	2 452,36
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт кровель (мягкой, шиферной), водосточных труб и козырьков
	1 ед
	1 960,32
	июнь -сентябрь

	
	Очистка кровель и козырьков от мусора
	1 ед
	90,65
	июнь -сентябрь

	
	Установка и снятие рассечек
	1 ед
	487,23
	июнь -сентябрь

	
	Промывка и гидравлические испытания системы отопления
	1 ед
	1 110,05
	июнь -сентябрь

	
	Пополнение запасов материалов для устранения аварийных ситуаций в отопительный период
	1 ед
	4 375,21
	июнь -сентябрь

	
	Текуший ремонт и обслуживание силового и электрического оборудования
	1 ед
	980,23
	июнь -сентябрь

	
	Ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах отопления, ГВС, ХВС 
	1 ед
	1 770,23
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт и замена участков трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, водоотведения
	1 ед
	2 457,23
	июнь -сентябрь

	
	Итого:
	 
	20 339,09
	 

	МУП «КС ЗАТО Озёрный» (Афанасьева Т.А.)
	Текущий ремонт котлов ДКВР 10/13
	8 ед.
	73,54
	до 15.09.2026

	
	Экспертиза промышленной безопасности и режимноналадочные испытания оборудования газо-мазутной котельной
	8 ед
	501,00
	до 15.09.2026

	
	Текущий ремонт насосного оборудования
	19 ед
	42,76
	до 15.09.2026

	
	Текущий ремонт газового оборудования
	8 ед
	19,08
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание диаэраторов
	3 ед.
	6,79
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание натрий катионитовых фильтров
	5 ед.
	101,81
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание теплообменников
	2 ед
	392,25
	до 15.09.2026

	
	Текущий ремонт дымовой трубы
	1 ед
	6,61
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание  главного парового коллектора
	1 ед
	12,02
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание и текущий  ремонт оборудования мазутного хозяйства 
	1 компл
	64,98
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание и текущий  ремонт оборудования ЦТП
	1 компл
	18,23
	до 15.09.2026

	
	Ремонт кладки здания котельной
	1 ед
	999,00
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание и текущий ремонт котлоагрегатов блочног-модульной котельной
	5 ед.
	195,46
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание насосного оборудования БМК
	12 ед.
	95,60
	до 15.09.2026

	
	Ремонт газового оборудования БМК
	1 компл
	11,60
	до 15.09.2026

	
	Ремонт трубопроводов БМК
	1 компл
	12,14
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание мембранных напорных баков
	9 шт.
	8,31
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание теплообменников
	4шт
	42,98
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание узла ХВП
	2 шт.
	16,75
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание и текущий ремонт оборудования БМК
	1 компл
	294,50
	до 15.09.2026

	
	Обслуживание и ремонт тепловых сетей
	1 компл
	2 047,13
	до 15.09.2026

	
	Итого: 
	 
	4 962,53
	 

	МУП «Водоканал» (Смирнов Д.А.)
	Текущий ремонт водопроводных колодцев
	10
	99,00
	Май-август

	
	Ремонт  и замена запорно-регулировачной арматуры. Текущий ремонт
	371
	226,00
	Май-июнь

	
	Ремонт  оборудования  артскважин Текущий  ремонт
	9 шт.
	41,00
	Июль

	
	Ремонт электрооборудования 
	9 шт.
	37,00
	Июль-август

	
	Ремонт системы отопления
	40 м труб, 7 шт приборов отопления
	64,00
	Май

	
	Ремонт  фильтров на  станции обезжелезования  воды Текущий ремонт
	1 фильтр
	372,00
	Октябрь

	
	Ремонт  канализационных колодцев  Текущий  ремонт
	10 шт. 
	118,00
	Май-июнь

	
	Промывка  сетей канализации Реконструкция
	10000 п.м.
	165,00
	Июль

	
	Ремонт и замена оборудования канализационных  насосных  стнций  Текущий  ремонт
	11 обр клапана 38 задвижки
	450,00
	Май-июль

	
	Ремонт и обслуживание электрооборудования
	6 шт ЩУ
	20,00
	Май-июнь

	
	Обслуживание объектов КОС
	аэротенки, вторички, контактные, лоток, песколовка
	228,00
	Май

	
	Установка устройства средств пассивной защиты от БПЛА, объектов КНС № 2
	арматура Ø10 - 30 п.м.,сетка рабица -70 м²
	50,00
	Август

	
	Итого:
	 
	1 870,00
	 

	Отдел по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный (Федотова С.А.)
	Капитальный ремомонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участке от ТК 116 до ТК 118, от ТУ 55 до жилого дома № 6 по ул. Комсомольской в ЗАТО Озерный Тверской области
	1
	15 149,36
	Июль-Сентябрь

	
	Итого:
	 
	15 149,36
	 

	Всего по подготовке муниципальных предприятий и учреждений:
	 
	45 566,68
	 

	
	
	
	
	


