[image: image1.png]



Администрация
закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2025










       № 54 
О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области 
к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов


Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 9, 36 Устава ЗАТО Озерный, в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, администрация ЗАТО Озерный постановляет:
1. Утвердить задание по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов (приложение № 1).

2. Утвердить программу мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов (приложение № 2).

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Дни Озерного» и размещению на официальном сайте ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).
Глава ЗАТО Озерный







     Н.А. Яковлева
Приложение № 1 к постановлению

Администрации ЗАТО Озерный

                                                                                                                  от 12.05.2025 года № 54
Задание

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

 и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области 

к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1.
	Организация работы комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимние периоды 
	В течение периода подготовки и проведения отопительного сезона
	Глава ЗАТО Озерный Тверской области Н.А. Яковлева

	2.
	Организация работы комиссии по проведению диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива
	До 21.06.2025
	Глава ЗАТО Озерный Тверской области Н.А. Яковлева

	3.
	Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей
	До 09.09.2025
	Комиссия по проведению диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива

	4.
	Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – Минэнерго) реестров актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
	До 16.09.2025
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный 

Д.А.Смирнов

	5.
	Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года

№ 44-ФЗ
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный, руководитель отдела муниципальных закупок и бухгалтерского учета Е.Н. Муратова



	6.
	Осуществление контроля за расчетами муниципальных учреждений и предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги
	В течение периода подготовки и проведения отопительного сезона
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового отдела Н.З. Савокина 

	7.
	Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг всеми категориями потребителей 
	Ежемесячно 
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового отдела Н.З. Савокина

	8.
	Согласование плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы
	До 01.04.2025
	Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный 

П.Е. Андреев

	9.
	Согласование порядка взаимодействия администрации, оперативных служб и организаций на территории ЗАТО Озерный при ликвидации аварийных ситуаций
	До 01.04.2025
	Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный 

П.Е. Андреев

	10.
	Пополнение местных резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
	До 01.10.2025
	Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный

П.Е. Андреев

	11.
	Контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях
	До 30.08.2025
	Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный

П.Е. Андреев

	12.
	Подготовка дорог к эксплуатации в осенне-зимний период
	До 16.09.2025
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный Д.А.Смирнов
директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» Д.В. Катышев

	13.
	Организация мероприятий по подготовке дорожной и специальной техники к эксплуатации в осенне-зимний период
	До 30.08.2025
	Директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» Д.В. Катышев

	14.
	Организация работы по информированию потребителей о необходимости экономии энергетических ресурсов с целью энергосбережения
	До 01.10.2025
	Главный редактор газеты «Дни Озерного» Е.Ю. Галунзовский;



	15.
	Организация и выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону
	До 16.09.2025
	Директор ООО «УК Комсервис» 

А.С. Воронцов

	16.
	Организация и выполнение мероприятий по подготовке оборудования котельной, тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения к отопительному сезону
	До 16.09.2025
	Директор МУП «КС ЗАТО Озерный» 
Т.А. Афанасьева

	17.
	Организация и выполнение мероприятий по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства к отопительному сезону
	До 30.08.2025
	Главный инженер МУП «Водоресурс» 

Р.Н. Вопшин

	18.
	Организация и выполнение мероприятий по подготовке объектов образования, культуры и спорта, здравоохранения к отопительному сезону
	До 15.08.2025
	Руководитель отдела образования администрации ЗАТО Озерный

И.А. Гаранина;

руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный 

Н.В. Липатова;

главный врач ГБУЗ Городская больница ЗАТО Озерный С.А. Васильева (по согласованию)

	19.
	Мониторинг мероприятий по подготовке объектов Министерства обороны Российской Федерации, ведомственного жилищного фонда к отопительному сезону в соответствии с утвержденными планами
	До 16.09.2025
	Начальник производственного участка 
№ 6/5 ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН 

В.В. Игнатов (по согласованию)

	20.
	Проведение оценки готовности жилищного фонда, объектов образования, культуры и спорта, здравоохранения к работе в осенне-зимний период
	До 16.09.2025
	Комиссия по проверке готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов* 

	21.
	Проведение оценки готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности
	До 15.10.2025
	Комиссия по проверке готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов *

	* Руководители организаций представляют информацию по выполнению требований по готовности объектов к осенне-зимней эксплуатации в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2025 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

	22.
	Проведение пробных топок и представление реестров актов пробных топок в Минэнерго
	До 01.10.2025
	Директор МУП «КС ЗАТО Озерный» 
Т.А. Афанасьева

	23.
	Составление акта проверки готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период
	До 10.09.2025
	Комиссия по проверке готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов

	24.
	Предоставление в Минэнерго и ГУ «ГЖИ» Тверской области реестров паспортов готовности жилищного фонда (с информацией о готовности внутридомового газового оборудования)
	До 16.09.2025
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный Д.А.Смирнов

	25.
	Получение потребителями тепла паспортов готовности к работе в осенне-зимний период
	До 15.09.2025
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный Д.А.Смирнов

	26.
	Сбор и представление сведений согласно форме 1-ЖКХ (зима) в Минэнерго
	до 30 числа отчетного месяца с июня по октябрь


	Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный 

С.А. Федотова

	27.
	Представление информации в Минэнерго о задолженности потребителей за тепловую энергию
	Ежемесячно

с июня 2025 года по июнь 2025 года до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового отдела Н.З. Савокина

	28.
	Сбор и предоставление сведений по мониторингу хода подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области
	с июля по 4года (на 1 и 15 число отчетного месяца)
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный Д.А.Смирнов

	29.
	Мониторинг включения центрального отопления, предоставление сведений в Минэнерго
	с момента подачи тепла первоочеред-ным

потребителям до полного включения отопления
	Директор МУП «КС ЗАТО Озерный» 
Т.А. Афанасьева;

начальник МКУ «ЕДДС ЗАТО Озерный» Д.Б. Панасюк

	30.
	Формирование доклада о результатах подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 
	До 16.10.2025
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный Д.А.Смирнов

	31.
	Представление информации в Минэнерго о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы 
	Ежемесячно с 25.07.2025 по 01.07.2025
	Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный 

П.Е. Андреев;

Начальник МКУ «ЕДДС ЗАТО Озерный» Д.Б. Панасюк

	32.
	Организация специального учения по отработке взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, соответствующих органов управления при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства в условиях низких температур наружного воздуха
	До 30.08.2025
	Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный 

П.Е. Андреев

	33.
	Проведение практического занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры
	До 30.08.2025
	Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный 

П.Е. Андреев

	34.
	Предоставление информации в Министерство транспорта Тверской области о количестве задействованной техники; о запасах материалов и ПГС, необходимых для зимнего содержания автодорог; о готовности автодорог, механизмов, автотранспорта; о наличии мест для вывоза и складирования снега
	До 16.09.2025
	Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный 

С.А. Федотова;

директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» Д.В. Катышев

	35.
	Предоставление в Минэнерго показателей надежности систем теплоснабжения исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей
	До 30.08.2025
	Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный Д.А.Смирнов

	36.
	Заслушивание отчетов руководителей муниципальных учреждений и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период
	Еженедельно по вторникам
	Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева


Приложение № 2 к постановлению

Администрации ЗАТО Озёрный

от .05.2025 года № 
Программа мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов
	Наименование объекта (ответственный исполнитель)
	Наименование планируемых работ
	Объём работ
	Планируемые затраты, тыс. руб.
	Срок исполнения

	МБДОУ детский сад № 1 ЗАТО Озерный (Голованова М.Е.)
	Консервация системы отопления, гидравлические испытания, помывка
	1
	77,96
	до 01 августа

	
	Итого:
	 
	77,96
	 

	МБДОУ детский сад № 2 ЗАТО Озерный (Атрощенко А.Р.)
	Гидравлические испытания системы отопления
	1
	31,94
	Май-август

	
	Слив и наполнение водой системы отопления 
	1
	5,45
	Май-август

	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
	4 шт.
	4,34
	Май-август

	
	Промывка трубопровода Ø 50-65 мм
	1
	33,60
	Май-август

	
	Итого:
	 
	75,34
	 

	МБДОУ детский сад № 4 ЗАТО Озерный (Чайковская О.А.)
	Гидравлические испытания, промывка и консервация системы отопления
	1
	71,76
	до 01 августа

	
	Итого:
	 
	71,76
	 

	МБДОУ детский сад № 5 ЗАТО Озерный (Михалева С.В.)
	Консервация системы отопления, промывка и гидравлические испытания системы отопления
	1
	54,39
	Июль

	
	Итого:
	 
	54,39
	 

	МБДОУ детский сад № 6 ЗАТО Озерный (Стебихова Н.Ю.)
	Консервация системы отопления, гидравлические испытания
	1
	54,39
	Июль

	
	Итого:
	 
	54,39
	 

	МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный (Сташкова Н.П.)
	Промывка, опресовка, ревизия узлов ввода элеваторных узлов (зд. №№ 1,2,3)
	1 шт.
	100,79
	Май-июнь

	
	Замена радиаторов (спортивный зал)
	11 батарей
	353,87
	Май-июнь

	
	Покрытие пола лаком 2,3,4 этажей здания №3. Покраска пола 2 этажа здания №2
	 
	105,23
	Июль

	
	Побелка потолков в туалетных комнатах зданий №1, №3
	 
	110,23
	Июль

	
	Частичный ремонт спортивного зала зд. № 2 этаж 1)
	 
	154,27
	Июль

	
	Приобретение доводчиков
	10 шт. 
	80,00
	Июль-август

	
	Составление проектно-сметной документации
	2 шт.
	710,33
	Апрель-май

	
	Итого:
	 
	1 614,72
	 

	МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный (Шигина А.А.)
	Выполнение работ по текущему обслуживанию системы отопления с консервацией, гидравлическими испытаниями и промывкой
	1
	92,10
	до 01 августа

	
	Итого:
	 
	92,10
	 

	МБУ ДО ЦРТДиЮ (Грахов Ю.А.)
	Осмотр внутриклассных устройств центрального отопления
	800 м
	6,30
	Июнь

	
	Осмотр системы центрального отопления в подвальном помещении
	467 м
	1,50
	Июнь

	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ø до 50 мм
	840 м
	42,90
	Июнь

	
	Замена вентелей системы водоснабжения Ø 20 мм
	2 шт.
	2,00
	Июнь

	
	Снятие заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм 
	2 шт.
	2,40
	Июнь

	
	Слив и наполнение водой системы отопления 
	17292 м³
	14,00
	Июнь

	
	Замена терморегулятора  чугунного радиатора отопления на вентели
	8 шт.
	3,20
	Июнь

	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке 
	1 стояк
	5,00
	Июнь

	
	Поверка теплоизмерителя 
	1 шт.
	4,00
	Июнь

	
	Замена  канализационных труб Ø 100 в туалетах 1,3-х этажей
	16 м
	17,10
	Июль

	
	Замена арматуры сливного бачка 
	4 шт.
	1,00
	Июль

	
	Замена смесителей
	4 шт.
	2,60
	Июль

	
	Смена сифонов 
	4 шт.
	2,00
	Июль

	
	Ремонт плиточного покрытия ступенек крыльца здания 
	3 м²
	0,80
	Июнь

	
	Ремонт плиточного покрытия ступенек центральной лестницы здания;  кабинетов 308, 316, коридоров 2, 3-х этажей   
	2 м²
	0,50
	Июнь

	
	Итого:
	 
	105,30
	 

	МБУ ДСДиЮ ЗАТО Озёрный (Ерыгин В.В.)
	Приобретение запорной арматуры (стальные шаровые краны фланцевые) для  трубопроводах в машинном зале 
	5 шт.
	60,00
	Май

	
	Частичный ремонт канализационной системы здания с заменой трубы 
	4 м
	17,70
	Май

	
	Замена аварийного трубопровода теплоснабжения 
	20 м
	80,00
	Июнь

	
	Обслуживание системы тепло- и водоснабжения здания с заменой неисправной запорной арматуры в машинном зале.
	52 шт.
	без финансирования
	Июнь-август

	
	Гидростатическое испытание на герметичность и промывка системы отопления
	1
	20,00
	Август

	
	Приобретение и установка радиаторов отопления
	5 шт.
	64,13
	Июнь-июль

	
	Поверка прибора учета холодной воды
	1 шт.
	50,00
	Август

	
	Итого:
	 
	291,83
	 

	МБУ ДК ЗАТО Озёрный (Бобкова Н.И.)
	Обслуживание запорной арматуры   коллектора  теплосети помещение 75, 31 
	12 ед.
	150,00
	Июль-август

	
	Замена запорной и регулировочной арматуры   коллектора   теплосети помещение 75 
	5 ед.
	
	Июль-август

	
	Ремонт коллектора теплосети (сварка) 
	1 ед.
	
	Июль-август

	
	Ремонт трубопровода теплосети с установкой, заменой регулировочной арматуры и прокладок 
	8 ед.
	
	Июль-август

	
	Обслуживание системы холодного водоснабжения 
	1 ед.
	24,03
	Декабрь-январь

	
	Текущий ремонт фасада здания 
(штукатурка, покраска) 
	1 ед.
	Сметная документация в разработке
	Август-сентябрь

	
	Капитальный ремонт входной группы здания 
	1 ед.
	Проектная документация в разработке
	Май-июнь

	
	Итого:
	 
	174,03
	 

	МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озёрный (Хапов А.И.)
	Замена пластиковых шлангов на шланги в металлической оплетке к сливным бачкам
	5 шт.
	1,84
	Июнь-август

	
	Ремонт входной двери
	1 шт.
	2,50
	Июль

	
	Покраска дверей, порогов, подоконников, радиаторов
	3 шт.
	5,40
	Июль-август

	
	Замена вентелей на трубах отопительных радиаторов
	2 шт.
	0,80
	Июнь-июль

	
	Замена запорной арматуры  в сливных бачках туалетов
	3 шт.
	2,10
	Июнь 2025- май 2026

	
	Замена линолиума в канцелярии
	1 шт.
	3,75
	Август

	
	Ремонт стыков линолиума в помещениях
	3 шт.
	3,00
	Май-июнь

	
	Итого:
	 
	19,39
	 

	МКУ «АТС ЗАТО Озёрный» (Зинягина Е.П.)
	Гидравлическое испытание, промывка системы отопления
	1
	80,00
	до 15.09.2025

	
	Итого:
	 
	80,00
	 

	МБУ «Дорсервис ЗАТО Озёрный» (Катышев Д.В.)
	Подготовка техники к эксплуатации в осенне-зимний период: закупка резины и запасных частей на спецтехнику 
	 
	250,00
	до 01.10.2025

	
	Пополнение запасов топлива
	12200 л
	775,00
	до 01.10.2025

	
	Пополнение запасов ПГС, соли
	150 м³
	40,00
	до 01.10.2025

	
	Закупка ручного инвентаря для работы в зимний период
	 
	5,00
	до 01.09.2025

	
	Ремонт систем отопления
	 
	10,00
	до 01.08.2025

	
	Закупка расходных материалов (масла, антифризы, специальные незамерзающие жидкости)
	 
	100,00
	до 01.10.2025

	
	Обеспечение персонала спецодеждой в пределах норм
	 
	200,00
	до 01.09.2025

	
	Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты и гигиены
	 
	10,00
	до 01.09.2025

	
	Итого:
	 
	1390,00
	 

	ООО «УК Комсервис» (Воронцов А.С.)
	Благоустройство придомовой территории (в т.ч. ремонт скамеек, замена урн)
	1 ед
	309,30
	июнь -сентябрь

	
	Ремонт оконных и дверных заполнений
	1 ед
	53,73
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт крылец и отмосток
	1 ед
	1 620,32
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт фасадов и цоколей
	1 ед
	1 458,32
	июнь -сентябрь

	
	Герметизизация межпанельных швов
	1 ед
	791,32
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт кровель (мягкой, шиферной), водосточных труб и козырьков
	1 ед
	850,11
	июнь -сентябрь

	
	Очистка кровель и козырьков от мусора
	1 ед
	125,48
	июнь -сентябрь

	
	Установка и снятие рассечек
	1 ед
	357,11
	июнь -сентябрь

	
	Промывка и гидравлические испытания системы отопления
	1 ед
	970,05
	июнь -сентябрь

	
	Пополнение запасов материалов для устранения аварийных ситуаций в отопительный период
	1 ед
	4 375,21
	июнь -сентябрь

	
	Текуший ремонт и обслуживание силового и электрического оборудования
	1 ед
	920,12
	июнь -сентябрь

	
	Ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах отопления, ГВС, ХВС 
	1 ед
	890,12
	июнь -сентябрь

	
	Текущий ремонт и замена участков трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, водоотведения
	1 ед
	820,11
	июнь -сентябрь

	
	Итого:
	 
	13 541,30
	 

	МУП «КС ЗАТО Озёрный» (Афанасьева Т.А.)
	Текущий ремонт котлов ДКВР 10/13
	8 ед.
	478,16
	до 15.09.2025

	
	Экспертиза промышленной безопасности и режимноналадочные испытания оборудования газо-мазутной котельной
	14 ед
	1 041,01
	до 15.09.2025

	
	Текущий ремонт насосного оборудования
	19 ед
	217,14
	до 15.09.2025

	
	Текущий ремонт газового оборудования
	4 ед
	35,27
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание натрий катионитовых фильтров
	5 ед.
	204,80
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание теплообменников
	2 ед
	640,75
	до 15.09.2025

	
	Текущий ремонт дымовой трубы
	1 ед
	3,80
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание  главного парового коллектора
	1 ед
	9,75
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание и текущий  ремонт оборудования мазутного хозяйства 
	1 компл
	116,89
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание и текущий  ремонт оборудования ЦТП
	1 компл
	22,49
	до 15.09.2025

	
	Ремонт кладки здания котельной
	1 ед
	530,00
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание и текущий ремонт котлоагрегатов блочног-модульной котельной
	5 ед.
	314,27
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание насосного оборудования БМК
	12 ед.
	235,51
	до 15.09.2025

	
	Ремонт газового оборудования БМК
	1 компл
	10,44
	до 15.09.2025

	
	Ремонт трубопроводов БМК
	1 компл
	10,91
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание узла химводоподготовки
	1 компл
	12,59
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание теплообменников
	4шт
	86,04
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание и текущий ремонт оборудования БМК
	1 компл
	53,74
	до 15.09.2025

	
	Обслуживание и ремонт тепловых сетей
	1 компл
	1 828,29
	до 15.09.2025

	
	Итого: (*индекс 1,1)
	 
	6 248,71
	 

	МУП «Водоресурс» (Вопшин Р.Н.)
	Текущий ремонт водопроводных колодцев
	20
	50,00
	Май-август

	
	Текущий ремонт задвижек
	371
	112,00
	Май-июнь

	
	Промывка сетей канализации, реконструкция
	10000 п.м
	165,00
	Июль

	
	Текущий ремонт канализационных колодцев
	30
	75,00
	Май-август

	
	Текущий ремонт оборудования артезианских скважин
	9
	50,00
	Июль

	
	Косметический ремонт зданий, сооружений артскважин, текущий ремонт
	9
	31,00
	Июль-август

	
	Смена трубопровода отопления насосной станции
	50 м
	20,00
	Май

	
	Ремонт фильтров на станции обезжелезования воды, текущий ремонт СОВ
	1 фильтр
	140,00
	Октябрь

	
	Ремонт оборудования КНС, текущий ремонт
	11 обр.клапана, 38 задвижек
	20,00
	Май-июнь

	
	Ремонт электрооборудования КНС, текущий ремонт
	смена пускателей, авт.выкл. Смена провод.
	28,00
	Июнь-август

	
	Ремонт мягкой кровли КНС
	50 м²
	30,00
	Август

	
	Ремонт и обслуживание электрооборудования КОС
	6 шт ЩУ
	20,00
	Май-июнь

	
	Обслуживание аэротенок КОС
	1 шт.
	120,00
	Май

	
	Итого:
	 
	861,00
	 

	Отдел по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный (Федотова С.А.)
	Приобретение материалов для ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального комплекса
	1
	847,50
	Сентябрь

	
	Итого:
	 
	847,50
	 

	Всего по подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
	 
	24 737,08
	 

	в том числе
	 
	 
	 

	по разделу «Культура»
	 
	174,03
	 

	по разделу «Физическая культура и спорт»
	 
	291,83
	 

	по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	 
	20 650,38
	 

	по разделу «Дорожное хозяйство»
	 
	1 390,00
	 

	по разделу «Общегосударственные вопросы»
	 
	80,00
	 

	по разделу «Образование»
	 
	2 165,35
	 


